Āgenskalna laukums

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums

- Paredzamās darbu izmaksas: Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts; Cena par vienību, EUR; Vienību skaits; Kopējā cena, EUR (bez PVN); Piezīmes. Koku kaste (laukumā) (gab.); 650,00; 8; 5200,00; Trapeces formas kaste. Metāla karkass, koka apšuvums, krāsots. Metāla iekšpuse un gaisa šķirkārta starp apšuvumiem.. Koku/krūmu kaste (aiz sabiedriskā transporta pieturas) (gab.); 960,00; 4; 3840,00; Metāla karkass, koka apšuvums, krāsots. Metāla iekšpuse un gaisa šķirkārta starp apšuvumu.. Sols ar atzveltni (pie pieturām un fasādes) (gab.); 430,00; 8; 3440,00; Metāla rāmis, koka apšuvums, krāsots.. Moduļa tipa soli/kastes (gab.); 370,00; 24; 8880,00; Metāla rāmis, koka apšuvums, krāsots.. Moduļa tipa soli/kastes ar galdiņu (gab.); 400,00; 5; 2000,00; Metāla rāmis, koka apšuvums, krāsots. Kastē iestiprināts metāla disks-galdiņš.. Cilindrveida puķupods 600 mm diametrā (gab.); 220,00; 4; 880,00. Puķu vannas H 700 mm (gab.); 370,00; 26; 9620,00. Atdures barjera (gab.); 30,00; 10; 300,00. Atkritumu tvertnes (gab.); 300,00; 8; 2400,00. Dzeramā ūdens krāns (gab.); 1500,00; 1; 1500,00. Vides objekts “Dobe” (dizains un izgatavošana); 15000,00; 1; 15000,00; Dārzeņu elementi.. Apmaļu nolīdzināšana, iedziļināšana (m); 250,00; 25; 6250,00. Apaļā bruģa nomaiņa ar gludo betona bruģi (m2); 100,00; 8; 800,00; Bruģa nomaiņa sliežu zonā uz Bāriņu ielas.. Asfalta krāsojums (plastikāta krāsa, uzklāšana) (m2); 15,00; 800; 12000,00; Tīrais krāsas pārklājums 338 m2.. Koki (gab.); 250,00; 12; 3000,00; Neliela augstuma koki (4m), piemēroti pilsētas apstākļiem.. Krūmi, sedzējaugi (kompl.); 1500,00; 1; 1500,00; Dažādi – bārbele, irbene, grimonis, spireja u.c.. Ziemcietes, vasaras puķes (kompl.); 600,00; 1; 600,00; Dažādas šķirnes.. Melnzeme, mulča (m3); 5,00; 35; 175,00. Ierīkošanas, uzstādīšanas, apzaļumošanas darbi (% no proj. tāmes); 773,85; 6,5; 5030,03. PAVISAM KOPĀ; 82415,03. - Ikgadējās uzturēšanas izmaksas (ja paredzamas) – nav jānorāda. Pozīcijas ikgadējai uzturēšanai: Augu laistīšana, mēslošana, stādīšana, atjaunošana; Atkritumu tvertņu iztukšošana; Ūdens filtra nomaiņa; Laukuma uzkopšana.