IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Projekta nosaukums | “Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja” |
| --- | --- |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | - aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; - sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām(pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; - dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši. - būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 mēneši, ja netiek apstrīdēti iepirkuma rezultāti - projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem) - objekta nodošana ekspluatācijā. Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | ☐ Jā (aizpildīt 3.punktu) Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | Projekts netiek atbalstīts, jo vēlamās gājēju pārejas neatbilst LVS 190 (neregulējamas gājēju pārejas neveido, ja ir vairāk par vienu joslu katrā virzienā, ja vien tām nav drošības saliņa). Papildus norādām, ka tuvumā ir esošs regulējams krustojums ar gājēju pāreju, kas pamato uzrādītās jaunbūves nelietderīgumu. Papildus uzskatām, ka ideju attīstīt parku nav droša (bērniem) dēļ iekļaujošā transporta infrastruktūras objekta esības. |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | Netika saņemta informācija par plānotajām projekta izmaksām |
| 6. | Piezīmes / komentāri |  |