IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Kaspars Zandbergs |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Veloceļš Biķernieku ielā gar Bīķernieku mežu |
| Atbildīgā iestāde | Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Satiksmes departaments |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks |  |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | Jāizstrādā būvprojekts |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | Iesniedzēja piedāvā 67965 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Izstrādājot būvprojektu jāievēro: - Vizualizācijā nr. 2,3,4 - 942. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu, kura paredzēta transportlīdzekļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti. Velojoslai neatbilstošs apzīmējums; - Nepieciešams samazināt maksimālo atļauto braukšanas ātrumu uz 50 km/h; - Nepieciešami lokāli būvdarbi (Apmaļu nolīdzināšana); - Nepieciešams CSDD audits, kas nav iekļauts Tāmē; - Paredzot ar krāsu krāsotus horizontālos marķējumus, tie ātri nodils, tāmē krāsu jānomaina ar termoplastu un tas padārdzinās projektu. Projektu pārrēķinot, sadārdzinājums apmēram par 20 000 EUR. |