IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Ņikita Manija |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Modernā velostāvvieta Elizabetes un Antonijas ielu krustojumā |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | NKMP SIA ,,Rīgas ūdens” AS ,,GASO” AS ,,Sadales tīkls” AS ,,Rīgas siltums” RPA ,,Rīgas gaisma” RD Pilsētas attīstības departaments RD Satiksmes departaments SIA ,,TET” RP SIA ,,Rīgas satiksme” |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši; - dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; - būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; - projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); - Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana; - Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; - Būvniecības darbi; - Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 13 000 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Jāņem vērā visi esošie inženiertīkli, kas skar zemesgabalu; - Nav pieļaujams spilgtās toņu gammas seguma krāsojums pilsētvidē; - Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD PAD, jāizvērtē velostatīvu skaits; - Ielas sarkano līniju robežās jāsaglabā esošās maksas autostāvvietas un to apkalpošanai ierīkotie infrastruktūras objekti, nesamazinot autostāvvietu skaitu |