IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Iesniedzējs | Kristīne Zonberga un Dace Bula |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | Peldošais atpūtas parks Ķīpsalā |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | Pilsētas attīstības departaments; Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta; Rīgas domes Īpašuma departaments; Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde; Rīgas satiksme; Rīgas domes Satiksmes departaments; Valsts nekustāmie īpašumi |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | Projekts realizējams ar būvniecības ieceri - Paskaidrojuma raksts; Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi: - Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši; - Projekta izstrāde un saskaņošana – 4 mēneši; - Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā), – 4 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu). Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | - Iepirkums rīkojams viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi ļaujot kontrolēti sekot līdz reālajām projekta realizācijas izmaksām. - Projekta izstrādē nepieciešams piesaistīt hidrotehnisko būvju projektēšanas speciālistu un ēku konstrukcijas projektēšanas speciālistu. - Būvniecības procesā būvdarbu vadīšanu jāuztic atbilstoša profila kvalificētam speciālistam, piemēram, sertificētam ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājam vai ēku būvdarbu vadītājam ar atbilstošu pieredzi. - Izvelētajam tehniskajam risinājumam jābūt vizuāli saderīgam ar blakus plānoto pontona laipu, kas šobrīd ir realizācijas procesā pamatojoties uz līdzdalības budžeta projektu “Zunds un Nameja krastmala dzīvo”. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000,00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | - Projektētajam objektam jābūt piesaistītam konkrētam nekustāmajam īpašumam un nepieciešamības gadījumā, tas var tikt pārvietots tikai konkrētā nekustāmā īpašuma robežās. - Objekts projektējams kā īslaicīgas lietošanas būve, maksimālais ekspluatācijas termiņš - 5 gadi, kas var tikt pagarināts vēl uz 5 gadiem, pēc kura termiņa beigām objekts ir jādemontē. - Izstrādājot projektu, jāpārdomā risinājumi laipas noenkurošanai pie krasta, īpašu uzmanību pievēršot funkcionāla risinājuma izstrādei līmeņu starpības pārvarēšanai. - Projekta risinājumos un dizainā konsultēties ar Rīgas pilsētas arhitekta dienestu. - Būvniecības iecerei ,,Paskaidrojuma raksts” izstrādei var tikt izmantots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes izsniegt situācijas plāns, ko Izpildītājam nodrošina Pasūtītājs. - Lai būvniecības gaitā samazinātu neparedzētu darbu iespējamību, uzsākot projekta izstrādi Izpildītājam rekomendējams veikt konkrētās zonas ģeotehnisko izpēti. - Izstrādājot projektu, jāņem vērā, ka tuvāko gadu laikā Rīgas domes Satiksmes departaments plāno veikt tilta pāri Zunda kanālam pārbūvi. Līdz ar to peldošās salas novietne jāizvēlas tā, tā neatrastos plānoto būvdarbu zonā. Nameja krastmalas pārbūve tuvāko gadu laikā nav paredzēta, bet peldošais atpūtas parks jāierīko ārpus ielu sarkanajām līnijām. |