
2

[image: image1.png]


 
Rīgas valstspilsētas pašvaldībaS Centrālā administrācija
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, tālrunis 67026164, e‑pasts ptl@riga.lv
Rīgā
	
	05.09.2023.
	Nr.
	CAPTL-23-215-nd

	
	
	
	

	Uz
	---
	Nr.
	---


	Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centram
aic@riga.lv

Informācijai:
Rīgas domes 
Pilsētas attīstības departamentam
pad@riga.lv

Rīgas domes 
Mājokļu un vides departamentam
dmv@riga.lv

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei
paziņošanai e-adresē


	Par atzinuma sniegšanu līdzdalības budžeta projektam Nr.36


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 21.06.2023. saņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra vēstuli Nr.CAAIC-23-474-nd (turpmāk – Vēstule) par atzinumu sniegšanu 2023.gada Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursā iesniegtiem projektiem, kurus Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) virza kompetentajām institūcijām projekta īstenošanas iespējamības izvērtēšanai un projekta īstenošanas ietvaros veicamo darbību noteikšanai. Komisija par atbildīgo iestādi visiem projektiem ir noteikusi Pārvaldi, līdz ar to Pārvalde sniedz kopējo atzinumu, tajā skaitā arī saņemtos viedokļus no citām sadarbības iestādēm, saistībā ar fiziskas personas Kitijas Paulas Ķirķes (turpmāk – Pieteicēja) iesniegto projekta ,,Urbānā ārtelpa – Fabrikas skvērs” pieteikumu (turpmāk – Projekts Nr.36), īstenošanas laiku, veicamajām darbībām un prognozējamo finansējumu Projekta Nr.36 realizācijas gadījumā. 

Iepazīstoties ar Pieteicējas iesniegto Projektu Nr.36, konstatējams, ka tajā tiek piedāvāts izveidot un labiekārtot jaunu publisko ārtelpu Torņkalnā – Fabrikas skvērs. Tas ar savu multifunkcionālo labiekārtojumu pulcētu iedzīvotājus visos vecumos un tā identitāti veidojošais elements apvienotu sēdvietas, šaha un piknika galdiņu, un grāmatu maiņas punktu funkcijas. Plānotais skvērs atrodas zemesgabalā, kas piekļaujas bijušās fabrikas ,,Lenta” teritorijai, Ludviķa ielā 9A, Rīgā ar kad. Nr.01000530015. Skvēra izveide papildinātu Torņkalna identitāti un veicinātu iedzīvotāju iesaisti apkaimes dzīvē. Pieteicējas Projekta Nr.36 aprakstā minēts, ka par cik zemesgabala teritorija ir liela, skvēra labiekārtojumu plānots veikt vairākās kārtās. Pirmajā kārtā tiktu labiekārtota zemesgabala augšējā daļa, kas sevī iekļautu bruģa ieklāšanu un gaismas virteņu iekāršanu. Tomēr Pieteicēja min, ka vissvarīgākais labiekārtojuma elements būtu metāla konstrukcijas vides objekts, kas plānā veidotu uzrakstu ,,lenta”. Vides objekts ,,Lenta” apvienotu sēdvietas, zviļņa, piknika galdiņu ar šaha laukuma gravējumu un grāmatu apmaiņas punkta funkcijas un vienlaikus kalpotu arī kā vietzīme un identitāti veidojošs elements. Pirmās kārtas ietvaros tiktu uzstādīti arī ieejas vārti, kas būtu otrs akcenta un identitātes elements. Nākamajās kārtās plānots sakārtot arī atlikušo zemesgabalu, izveidojot savienojumu arī ar fabrikas ,,Lenta” teritoriju, kas nākotnē tiks revitalizēta par multifunkcionālu dzīvojamo kvartālu. Zemesgabala tālākajā daļā tiktu izveidots izglītojošs bērnu laukums, kopienas dārzi, kā arī amfiteātra veida skatuve ar skatītāju vietām.

Pārvalde lūdza sniegt atzinumu vairākām institūcijām 06.07.2023. vēstulē Nr.CAPTL-23-149-nd.

Pārvalde 02.08.2023. saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – RD PD) vēstuli Nr.DA-23-19613-nd (skatīt 2.un 3.pielikumus), kurā 
RD PD Rīgas pilsētas arhitektu dienests (turpmāk – Arhitektu dienests) norāda, ka Projekta Nr.36 īstenošanas gadījumā būtu jākonsultējas ar Arhitekta dienestu. Savukārt RD PD Pilsētvides attīstības pārvalde (turpmāk – PAP) norāda, ka kaut gan zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kura paredz tādu teritorijas galveno izmantošanas veidu kā labiekārtota telpa, PAP vērtējumā tā nav piemērota publiskās ārtelpas veidošanai. PAP informē par zemes vienības konfigurāciju un atrašanās vietu kvartālā, kas atrodas starp privātīpašumiem un vērš uzmanību apkārt esošam apbūves raksturam un plānotās ārtelpas piekļuvei. Paredzētajā skvērā var piekļūt tikai no Ludviķu ielas un nav nodrošināta tās caurstaigājamība, līdz ar to var būt apgrūtināta drošības un kārtības nodrošināšana zemes vienībā. 

Pārvalde 17.07.2023. saņēma Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – RD MVD) vēstuli Nr.DMV-23-4241-nd (skatīt 4.pielikumu), kurā norādīts, ka Projektā Nr.36 jāizvērtē iespēja bruģa seguma vietā paredzēt grants segumu. Tomēr, ja Projektā Nr.36 saglabājas bruģa segums, jāizmanto koku saknēm saudzējošs pamatslāņa izbūves veids un ūdensnecaurlaidīgs bruģakmens. RD MVD vērš uzmanību, ka saskaņā ar Rīgas domes 2021.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.103 ,,Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, aizliegts veikt būvniecību tuvāk par 20 saglabājama koka stumbra diametriem. Projektā Nr.36 jāparedz velostatīvu uzstādīšanu un jāprojektē teritorijas apgaismojumu. Jāizvērtē iespējas paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnām. Kā arī RD MVD informē, ka visās Projekta Nr.36 realizācijas stadijās jāpiedalās sertificētam arboristam. RD MVD papildus norāda, ka pieteikumā nav esošās situācijas vizuālā materiāla, kas ļautu spriest par idejas iekļaušanos apkārtējā vidē un min, ka pilnvērtīga apgaismojuma izbūve Projekta Nr.36 izmaksas var palielināt. Kopumā RD MVD atzīst Projektu Nr.36 par īstenojamu. 

Pārvalde 19.07.2023. saņēma Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – NKMP) vēstuli Nr.CAPTL-23-154-sd (skatīt 5.pielikumu) “Par atzinuma sniegšanu”, kurā norādīts, ka Projektā Nr.36 minētā teritorija nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, nav arī kāda valsts aizsargājama kultūras pieminekļa daļa un neatrodas pieminekļa aizsardzības zonā (aizsargjoslā), būvniecības darbu veikšanai NKMP atzinums un saskaņojums un līdz ar to arī darbu veikšanas atļauja nav nepieciešama. NKMP vērš uzmanību, ka apbūves aizsardzības teritorijai “Torņkalns” statuss ir noteikts ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr.1091 “Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (īstenojams no 16.02.2023), līdz ar to nosacījumus minētajā teritorijā izvirza un kontrolē to ievērošanu pašvaldība.

Pārvalde papildus informē, ka gadījumā, ja Komisija atzīst tikai daļēju Projekta Nr.36 īstenošanu, Pieteicējs tam piekrīt. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Pārvalde sniedz atzinumu, ka Projekts Nr.36 ir atbalstāms un realizējams, palielinot Projektam Nr.36 finansējumu līdz 
70 000.00 EUR un projektēšanas laikā izvērtējot apgaismojuma ierīkošanas un skvēra drošības un caurstaigājamības nodrošināšanas iespējas.

Pielikumā:

1.pielikums Atzinuma forma uz 2 (divām) lp.;

2.pielikums RD PAD 02.08.2023. vēstule Nr.DA-23-19613-nd;

3.pielikums RD PAD 02.08.2023. vēstules Nr.DA-23-19613-nd pielikums;
4.pielikums RD MVD 17.07.2023. vēstule Nr.DMV-23-4241-nd;

5.pielikums NKMP 19.07.2023. vēstule Nr.CAPTL-23-154-sd.
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vadītājs 
	V.Admidiņš


	Rostoka 67181350

 


Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)

Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)


