 PAGE 
 PAGE 

IZRAKSTS


RĪGAS PILSĒTAS LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU IDEJU ĪSTENOŠANAS KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis 67037647, e-pasts: konkurss.apkaimes@riga.lv

Sēdes protokols

Rīgā

	08.09.2023.
	
	Nr. 2


Sēde tiek atklāta plkst. 9.30.

	Sēdi vada:
	Komisijas priekšsēdētāja Ilona Stalidzāne

	Sēdi protokolē:
	Komisijas sekretāre Ligita Petrova


Sēdē piedalās:
	Komisijas locekļi:

Dace Bruģe;

Laima Plēpe;
Aija Kalniņa;
Agnese Valkere;

Karīna Jansone;

Arnita Verza;

Māris Jansons;
Kaspars Gailītis;

Marta Kotello;
Elita Kalniņa.


	Juriste: Diāna Puša.

Sēdē nepiedalās:

Komisijas locekļi: Ilze Krēmere, Dace Skrūzmane.
Uzaicinātās personas: 
1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāji – Inese Vēvere, Gunita Čepanone, Vita Lauva, Inese Milaša un Līva Rostoka.
2. SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” Apkaimes iecirkņa vadītāja Sanita Jane-Dārziņa un Pārdaugavas iecirkņa Teritorijas uzturēšanas darbu vadītāja Laine Treidena.
3. AS “RĪGAS SILTUMS” Tehniskās daļas Pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītājs Andrejs Lazarevs.
4. RPA “Rīgas gaisma” tehniskā direktora vietnieks Kristaps Pogulis.

5. SIA “Rīgas ūdens” plānošanas inženieris Nauris Linītis.

6.  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas vadītājs Arturs Pošers (piedalās attālināti pieslēdzoties Teams platformā)



Sēdes darba kārtība

[..]

	 37.
	Par 47. projektu - Varžu ielas parks - sportam un atpūtai, iesniedza: biedrība “Young Folks LV”;



                                                                  [..]

37.§

Par 47. projektu - Varžu ielas parks - sportam un atpūtai,

  iesniedzējs: biedrība “Young Folks LV”

________
L.Petrova

L. Petrova ziņo, ka par projektu ir saņemts atzinums no Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, kas ir atzīta par atbildīgo iestādi izskatāmajam projektam. 

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, iepazīstoties ar projektu konstatē, ka tā ideja ir radīt labiekārtotu pagalmu Purvciemā, Nīcgales ielas rajonā, kas nodrošinās iespējas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu un atpūsties. Šis parks būs pieejams visai apkaimei un sniegs pievienoto vērtību gan apkaimei, gan rīdziniekiem kopumā. Galvenā mērķa grupa ir vietējie iedzīvotāji, sākot no bērniem līdz pieaugušajiem. Sporta laukums ar dažādiem trenažieriem piedāvās dažādas fiziskās aktivitātes, kas veicinās iedzīvotāju veselību un aktīvu dzīvesveidu. Turklāt parkā būs novietoti soliņi, kas ļaus iedzīvotājiem baudīt skatu uz apkārtni un atpūsties. Viena no projekta idejas svarīgākajām sastāvdaļām ir trenažieri cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tas nodrošinās iespēju fiziski aktīvi nodarboties ar sportu arī šai mērķa grupai. Šāda iekļaujoša pieeja būs piemērs visām Rīgas apkaimēm un veicinās sociālo līdzdalību un vienlīdzību. Lai nodrošinātu visu iedzīvotāju komfortu un drošību, parka teritorija tiks aprīkota ar dažādiem zemes segumiem. Bruģēti celiņi veidos vieglu un drošu kustību parkā, gumijas segums zem trenažieriem, rotaļām un cilvēkiem ar kustību traucējumiem mīkstinās triecienus un nodrošinās drošu vidi, savukārt grants segums būs estētiski patīkams un viegli uzturams. Parks tiks labiekārtots arī ar dažādiem apzaļumojumiem, krūmiem un puķu dobēm, kas radīs skaistu un zaļu vidi. Tas veicinās dabas tuvību un sniegs patīkamu atmosfēru iedzīvotājiem. Šāda teritorijas estētiskā sakoptība būs arī ieguvums visai apkaimei un Rīgas iedzīvotājiem, kas varēs baudīt vizuāli pievilcīgu un sakoptu vietu savā pilsētā.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde papildus lūdza sniegt atzinumu AS ,,Sadales tīkls”, AS ,,Rīgas ūdens”, AS ,,GASO”, RPA “Rīgas gaisma”.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde norāda, ka projektu ir iespējams īstenot. Projekta ietvaros jāpārskata iesniegtās idejas risinājums, izvēloties pieejamam budžetam atbilstošu projekta apjomu. Jāprojektē arī teritorijas apgaismojumu. Labiekārtojuma elementus izvēlēties atbilstoši Pilsētas  attīstības departamenta  izstrādātajiem ieteikumiem, īpaši pievēršot uzmanību to izturības kvalitātēm. Izvērtēt iespējas paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnām. Visās  projekta īstenošanas stadijās (projektēšana, būvniecība) jāpiedalās sertificētam  arboristam. Iesniegtās tāmes cenas vairākās sadaļās – segumi, beramie materiāli, lakstaugi - norādītas vidēji divas reizes zemākas par pašreizējām tirgus cenām. Prognozējamas objekta izmaksas 100 000.00 EUR.

Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas arhitekta dienests norāda, ka projekta risinājumus un dizainu jāsaskaņo ar Rīgas pilsētas arhitekta dienestu.

Pilsētvides attīstības pārvalde norāda, ka atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 ,,Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātā Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk - RTP) Funkcionālā zonējuma kartei, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01000700507 atrodas Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1), kur atļautā izmantošana ir atbilstoši TIAN 4.3.1. apakšnodaļas nosacījumiem un paredz tādu izmantošanas veidu kā labiekārtota ārtelpa. Pilsētvides attīstības pārvalde vērš uzmanību, ka TIAN 2.10.3. apakšnodaļā ir apkopoti nosacījumi - koplietošanas pagalmu ierīkošanas, pārbūves un izmantošanas nosacījumi. Noteikts, ka koplietošanas pagalmā  galvenā izmantošana ir labiekārtota publiskā ārtelpa, bet papildizmantošana var būt atklāti sporta laukumi un aktīvās atpūtas laukumi. Minimālais nepieciešamais labiekārtojums koplietošanas pagalmā ir soli, atkritumu tvertnes, ārtelpas apgaismojums, gājēju celiņi vai gājēju kustības zonas, piebraucamie ceļi. Pagalma labiekārtojumu izvēlas atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai un funkcijām. Projekta īstenošana ir atbalstāma, ja tiek nodrošināts labiekārtojums atbilstoši TIAN prasībām.

AS “Sadales tīkls” informē, ka izvērtējot iesniegto dokumentāciju, par saskaņošanas un īstenošanas iespējām ir konstatēts, ka īstenojot projektu ir nepieciešams veikt esošās 0,4kV kabeļu līnijas pārvietošanu ārpus projekta robežām. Atsaucoties uz enerģētikas likuma 23. panta 2. daļu, kas nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža), pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības, veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem. Līdz ar to, lai realizētu projektu, ir jāsaņem tehniskie noteikumi AS “Sadales tīkls” kabeļu līnijas pārvietošanai. Pēc noteikumu saņemšanas sagatavotās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegt AS “Sadales tīkls” saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) 

RPA “Rīgas gaisma” informē, ka nesaredz šķēršļus projekta īstenošanai. Projekta īstenošanas gadījumā, būtu nepieciešams izvērtēt iespēju izbūvēt apgaismi, lai sporta laukums būtu pieejams tumšajā laikā, kas ziemā iestājas salīdzinoši ātri. 

AS “GASO” informē, ka Projekta Nr.47  skartajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 01000700507 ir izbūvēts zemā (P < 0,005 MPa) spiediena tērauda sadales gāzesvads D 89 mm. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt AS “GASO”  tehniskos noteikumus.                        

AS ,,Rīgas ūdens” informē, ka plānotā projekta zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0507 robežās izbūvēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkli. Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumiem Nr. 174 ,,Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes 15.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17 ,,Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. BID saskaņot ar AS ,,Rīgas ūdens”. Aizliegts izvietot stāvvietas, būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 48. pantu un RD SN 17 70. punktu. Ja BID tiek mainīta seguma augstuma atzīme, paredzēt pacelt vai nolaist SIA “Rīgas ūdens” valdījumā un apkalpes zonā esošās kapes saskaņā ar seguma augstuma atzīmi un kapju nomaiņu atbilstoši seguma veidam. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro AS ,,Rīgas ūdens” tīmekļa vietnē sadaļā Būvniecības ierosinātājiem – Projektētājiem - Prasības: https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. BID iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA “Rīgas ūdens” prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus. Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas režīmu. Gadījumā, ja būvdarbu veikšana nav iespējama bez centralizētās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas režīma ietekmēšanas, būvdarbu veikšanas grafiku saskaņot ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu, un, ja nepieciešams, ar attiecīgajām valsts institūcijām. Gadījumā, ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkla bojāto vietu darbības atjaunošanu veikt izvēloties atbilstošāko remonta metodi, iepriekš saskaņojot to ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu. Ja būvdarbu ietvaros ir nepieciešams pārlikt centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadus, pieprasīt Rīgas ūdens papildus tehniskos noteikumus. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu, lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Aizliegts ierīkot un pieslēgt papildus lietus gūlijas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam. Papildus AS ,,Rīgas ūdens” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 15 .punkta prasībām BID izstrādāšanai ir nepieciešams saņemt AS ,,Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus.

Teritorijas labiekārtošanas pārvalde norāda, ka projekta pieteikumā norādītais zemesgabals jau ir iekļauts iepirkuma ,,Projektu izstrāde un autoruzraudzība spēļu un rekreācijas laukumiem Rīgā” 2.daļā ,,Projektu izstrāde un autoruzraudzība sešiem spēļu un rekreācijas laukumiem Rīgā – Daugavas labajā krastā (Purvciemā un Pļavniekos)”. Iepirkums ir noslēdzies un Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 28.08.2023. ir noslēgusi pakalpojuma līgumu Nr.CAPTL-23-38-lī par sešu spēļu un rekreācijas laukumu projektēšanu dažādos pašvaldības zemesgabalos Rīgā, tajā skaitā arī 47. projekta norādītajā zemesgabalā. Atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem un termiņiem, labiekārtojuma projekta izstrāde un saskaņošana zemesgabalam, kurā pieteikts arī 47. projekts, plānota līdz 2023.gada beigām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Teritorijas labiekārtošanas pārvalde sniedz atzinumu, ka projekts nav atbalstāms un nav realizējams Līdzdalības budžeta projektu ietvaros. 

I.Stalidzāne: Tā kā Teritorijas labiekārtošanas pārvalde jau īsteno projektu un, ja komisijas locekļiem iebildumu nav, piedāvāju projektu nevirzīt uz balsošanu.

Komisijas locekļiem iebildumu nav.

	Nolemj:
	nevirzīt projektu uz balsošanu.


[..]

Sēde tiek slēgta plkst. 13:15
	Pielikumā:
	Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa iesniegto pieteikumu apkopojuma tabula uz 9 lp.


	Komisijas priekšsēdētāja
	Ilona Stalidzāne


	protokolētājs (Komisijas sekretāre)
	Ligita Petrova


IZRAKSTS PAREIZS

Ligita Petrova

Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta

projektu ideju īstenošanas konkursa

vērtēšanas komisijas sekretārs

2023. gada 25. septembris
2

