| Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Kopējā cena, EUR (bez PVN) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melnzemes atjaunošana (1,2 m platas joslas, kopumā 389 metru garumā, 466.8m2) |  | 466.8 |  |  |
| celmu frēzēšana 3gab. | 135 | 3 | 405 |  |
| esošās augsnes norakšana 15 cm dziļumā un utilizācija 85m3 | 40 | 85 | 3400 |  |
| melnzeme iestrādāšana h=15cm 85m3 (cena melnzeme ar piegādi) | 18 | 85 | 1530 |  |
| Darbs 4d (520X4) | 2080 | 1 | 2080 |  |
| transports | 150 | 1 | 150 |  |
| mehānismi (bobkata īre, instrumenti) |  |  |  |  |
| Frontālais iekrāvējs 3t | 120 | 3 | 360 |  |
| Mini ekskavators 2t | 120 | 3 | 360 |  |
| Transporta piegāde no un uzobjektu | 150 | 1 | 150 |  |
| Zilsniedzīšu sīpolu stādīšana |  |  | 0 |  |
| sīpoli (150 gab. uz 1 m2) ONAVA.lv | 26.64 | 466.8 | 12435.552 | 250 iepakojumā cena ar PVN 44,40 eur |
| stādīšana (darbs +mehānismi) | 600 | 1 | 600 |  |
| Pļavas zemo ziedu sēklu sēšana | 180 | 1 | 180 |  |
| Laistīšana, kopšana (24 mēnešu periodā pēc stādīšanas, pieņemot, ka Ziemas mēnešus 6 men neko nedara.) | 250 | 12 | 3000 |  |
| Mēslošana pēc 10 un 22 mēnešiem ( 2024 un 2025.gada pavasarī) 15 g KaNi uz m2 | 0.207 | 466.8 | 96.6276 | 15g meslojuma uz m2 katru gadu |
| Mehānismi (ūdens bunduļa īre ar šļauku) + ūdens No Miera 58 | 150 | 2 | 300 | 1 diena |
| Darbs 2 cilvēkiem 1 dienu katru gadu | 200 | 2 | 400 |  |
| Projektēšana un autoruzraudzība1 |  |  | 2544.72 | 10% no summas |
| Būvuzraudzība |  |  | 763.42 | 3% no summas |
| PAVISAM KOPĀ BEZ PVN | 23764.72144 |  |
| PVN | 4990.591503 |  |
| PAVISAM KOPĀ AR PVN | 28755.31295 |  |